КРАСНОБОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__.11.2025  № _____                                                                                      П Р О Е К Т

Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 №691/пр «Об утверждении методических рекомендации по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной  городской среды», постановлением администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 02.06.2022г. №313 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» и Уставом Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области», согласно Приложению.

2.  Постановление от  29.11.2024 № 493 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области», признать утратившими силу.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации             	                                                          Д.Ю. Матвеев

Исп. Савченко Е.А. тел.8(81361) 62-341

# Приложение

# к постановлению администрации  Красноборского

# городского поселения Тосненского района

# Ленинградской области

# __.11.2025  № ____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование комфортной городской среды на территории

Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

Приложение №1

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

муниципальной программы Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области «Формирование комфортной городской среды на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

| Сроки реализации программы | 2018 - 2028 годы. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территорий Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - Улучшение благоприятных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей поселения; - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области; - Повышение уровня благоустройства мест общего пользования (парков, скверов, бульваров и т. п.). - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области. |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | К концу 2028 года: - увеличение благоустроенных дворовых территорий, - увеличение благоустроенных общественных территорий. |  |  |  |  |  |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | - Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»; - Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»; - Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»; - Отраслевой проект «Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства» |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации: | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  | Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет Красноборского городского поселения | Прочие источники |
|  | 2018 | 4 400,00000 | 932,00000 | 3068,00000 | 400,00000 |  |
|  | 2019 | 4 909,23073 | 0,00000 | 4531,59760 | 377,63313 |  |
|  | 2020 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | 2021 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | 2022 | 22 714,22844 | 3 378,75693 | 14 381,61545 | 4 953,85606 |  |
|  | 2023 | 16 476,92300 | 3 140,00000 | 6 860,00000 | 6 476,92300 |  |
|  | 2024 | 21 225,45685 | 2 741,40000 | 12 958,59553 | 5 525,46132 |  |
|  | 2025 | 16 470,58000 | 0,00000 | 6 500,00000 | 9 970,58000 |  |
|  | 2026 | 29 340,58254 | 0,00000 | 16 000,00000 | 13 340,58254 |  |
|  | 2027 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | 2028 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Итого | 115 537,00156 | 10 192,15693 | 64 299,80858 | 41 045,03605 |  |

Раздел 1. Общая характеристика, основные проблемы, на решение которых направлена муниципальная программа, оценка сложившейся ситуации

Красноборское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области всесторонне и динамично развивается, применяя современные технологии и инновации в области благоустройства территорий.

На протяжении последних лет на территории городского поселения за счет средств областного и местного бюджетов появились 11 детских площадок. Некоторые их них  с ярким резиновым покрытием.  Разбита парковая зона, вдоль пешеходных дорожек и мест отдыха появляются декоративные светильники и скамейки для тихого отдыха населения.

Детские площадки, расположенные на дворовых территориях, что обеспечивает населению необходимым количеством мест для отдыха с детьми разных возрастов. Разделение детских площадок по возрастам, оборудование их скамейками и урнами обеспечивает должный комфорт.

А таки же на протяжении последних лет на территории Красноборского городского поселения за счет средств местного бюджета отремонтирована пешеходная дорожка вдоль дороги ведущая к многоквартирным домам, осуществлена модернизация уличного освещения с заменой старых светильников на новые светодиодные.

Проезд и проход по большей части дворовых территорий в настоящее время затруднен в связи с плохим состоянием покрытия проездов вдоль многоквартирных домов подъездов к ним и тротуаров. Нехватка мест для стоянки автомобилей приводит к осуществлению автовладельцами стоянок на газонных частях, тротуарах в местах проезда спецтранспорта. Ремонт проездов вдоль многоквартирных домов, организация пешеходного движения и увеличение парковочных мест является первоочередной задачей благоустройства для Красноборского городского поселения.

На территории поселения наблюдается недостаток благоустроенных мест общего пользования для прогулок и отдыха.

Все работы по благоустройству на территории Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области выполняются с условием их доступности для маломобильных групп населения.

Раздел 2.  Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы

Муниципальная программа «Формирование комфортной  городской среды на территории Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» (далее – Муниципальная программа) разработана с целью создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и обустройство мест общего пользования Красноборского городского поселения.

Формирование комфортной  городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения Красноборского городского поселения.

Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (строительство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Благоустройство территории - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, включающих в себя деятельность по созданию, реконструкции, ремонту, реставрации, оборудованию, переоборудованию, модернизации объектов благоустройства, содержанию их в чистоте и порядке.

Основными принципами при реализации Муниципальной программы являются:

-     полнота и достоверность информации;

-  учет мнения жителей и организаций при реализации проектов по благоустройству общественных и (или) дворовых территорий, а также при определении конкретных общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке;

-  проведение рейтингового голосования для определения общественных территорий, подлежащих включению в первоочередном порядке в муниципальную программу на ближайший год реализации программы либо, если в следующем году реализации программы не предполагается проведение благоустройства общественных территорий, то на последующий за ним год;

- прозрачность и обоснованность решений органов местного самоуправления о включения объектов благоустройства в Муниципальную программу;

-   приоритет комплексности работ при проведении благоустройства;

-   эффективность расходования средств путем обеспечения высокой степени готовности к реализации Муниципальной программы.

Полнота и достоверность информации достигается путем её

а) опубликования (обнародование) в порядке, предусмотренном Уставом Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

б) проведения общественных голосований, обсуждений, сходов, совещаний, анкетировании граждан и иных способах информирования и сбора данных.

За счет полноты опубликования информации будет достигнута прозрачность и обоснованность решений органов местного самоуправления.

Разработка качественных дизайн-проектов, внимание к мелочам и деталям, привлечение специалистов из разных областей обеспечит комплексность проведения работ.

Подготовка дизайн-проекта - принципиальных архитектурно-дизайнерских и функционально-планировочных решений, определяющих облик, характер и виды использования территории. Такие решения рекомендуется обсуждать с жителями и обеспечить возможность последним свободно выразить свое волеизъявление. Это последняя стадия процесса, когда изменения в проект можно внести без значительных временных, организационных и финансовых затрат. При этом продуктивность данных обсуждений во многом зависит от степени вовлеченности жителей на предыдущих этапах: чем она выше, тем позитивнее будет отклик на дизайн-проект.

Приоритетами реализации муниципальной программы будет:

- исполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и максимально возможная реализация дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, соответствие их нормативным (предельным) стоимостям (единичным расценкам) работ по благоустройству дворовых территорий.

1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территории включает в себя:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн;

2.  Дополнительный перечень видов  работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

- озеленение территории;

- установку ограждений;

- установку малых архитектурных форм и городской мебели;

- оборудование автомобильных парковок;

- оборудование поверхностей дренажной системы внутри дворовых проездов;

- обустройство площадок для отдыха;

- установку детских площадок;

- установку спортивных площадок;

- оборудование площадок для выгула и дрессировки собак;

- оборудование велодорожками;

- оборудование тротуарами;

- оборудование для инвалидов и маломобильных групп населения;

- участия заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ предусмотрено в форме привлечения заинтересованных лиц к проведению демонтажных и общестроительных работ, не требующих специализированных навыков и квалификации, а также мероприятий по уборке территории после завершения работ не предусмотрено.

- также участие заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ предусмотрено в форме привлечения заинтересованных лиц к проведению демонтажных и общестроительных работ, не требующих специализированных навыков и квалификации, а также мероприятий по уборке территории после завершения работ. Реализация мероприятий дополнительного перечня работ осуществляется при условии реализации всех мероприятий, предусмотренных в минимальном перечне работ. В случае принятия решения собственниками многоквартирных домов, расположенных в границах дворовой территории, об отсутствия необходимости реализации одного или нескольких мероприятий предусмотренных в минимальном перечне работ, в соответствии с техническим состоянием элементов, возможна реализация мероприятий, предусмотренных в дополнительном перечне работ, без необходимости реализации всех мероприятий предусмотренных в минимальном перечне работ.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории  Красноборского городского поселения

| № п/п | Адрес МКД | Наименование управляющей организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | г.п. Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 23, 23 к.1, 21 к.1, 21, 19 к.2 | АО «Тепловые сети» |
| 2 | г.п. Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 2, 4, 4 к.1, 27 к1 | АО «Тепловые сети» |
| 3 | г.п. Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 17 к.1, 17 к.2, 17 к.3, 17 к.4, 15 | АО «Тепловые сети» |
| 4 | Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 7, 9 к.1, 9 к.2, 9 к.3, 9 к.4. 11 | АО «Тепловые сети» |
| 5 | Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 1, 3 | АО «Тепловые сети» |
| 6 | Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Красный Бор, ул. Культуры, д. 1/36 , 3, 5 | ООО «УМКА» |
| 7 | Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Красный Бор, ул. Культуры, д. 4, 6, ул. Вокзальная, д. 28, 30, 32 | ООО «УМКА» |

Адресный перечень наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Красноборского городского поселения, которые планируется благоустроить

| № п/п | Адрес объекта |
| --- | --- |
| 1 | Территория общего пользования напротив здания администрации Красноборского городского поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, г.п. Красный Бор, напротив дома № 41, ул. Культуры и у стеллы «Населенный пункт воинской доблести» |
| 2 | Обустройство скейт-парка на территории общего пользования, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, г.п. Красный Бор, ул. Культуры, напротив д. 62а |
| 3 | Территория общего пользования на ул. Комсомольская, напротив здания амбулатории. |

Приложение №2

к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы

|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  |  | Ответственный исполнитель (структурное подразделение, организация)* |  | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Период финансирования мероприятия (по годам) |  |  | Объем ресурсного обеспечения, (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | ОБ | ФБ | Прочие источники |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» |  |  | Администрация Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области |  | 01.01.2018 | 31.12.2025 | 2018 |  |  | 4 400,00000 | 400,00000 | 3068,00000 | 932,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 4909,23073 | 377,63313 | 4531,59760 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  | 22 714,22844 | 4 953,85606 | 14 381,61545 | 3 378,75693 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | 16 476,92300 | 6 476,92300 | 6 860,00000 | 3 140,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 21 225,45685 | 5 525,46132 | 12 958,59553 | 2 741,40000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  | 39 638,32259 | 22 138,32259 | 17 500,00000 | 0,00000 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 364,16161 | 39 872,19610 | 59 299,80858 | 10 192,15693 |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Обеспечение мероприятий по формированию комфортной городской среды Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | Администрация Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  | 2018 | 4 400,00000 | 400,00000 | 3 068,00000 | 932,00000 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 400,00000 | 400,00000 | 3 068,00000 | 932,00000 |  |
| 1.1.1. |  | Мероприятия по формированию комфортной городской среды Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | Администрация Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 2018 |  | 4 400,00000 | 400,00000 | 3 068,00000 | 932,00000 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 400,00000 | 400,00000 | 3 068,00000 | 932,00000 |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Администрация Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 2019 |  | 4 909,23073 | 377,63313 | 4 531,59760 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | 2022 |  | 11 696,05694 | 935,68456 | 7 381,61545 | 3 378,75693 |  |
|  |  |  |  |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 2023 |  | 16 476,92300 | 6 476,92300 | 6 860,00000 | 3 140,00000 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 082,21067 | 7 790,24069 | 18 773,21305 | 6 518,75693 |  |
| 1.2.1. |  | Реализация программ формирования современной городской среды | Администрация Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области области |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 2019 |  | 4 909,23073 | 377,63313 | 4 531,59760 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | 2022 |  | 11 696,05694 | 935,68456 | 7 381,61545 | 3 378,75693 |  |
|  |  |  |  |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 2023 |  | 16 476,92300 | 6 476,92300 | 6 860,00000 | 3 140,00000 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 082,21067 | 7 790,24069 | 18 773,21305 | 6 518,75693 |  |
| 1.3. |  | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Администрация Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области |  | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | 2022 |  | 11 018,17150 | 4 018,17150 | 7 000,00000 | 0,00000 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 018,17150 | 4 018,17150 | 7 000,00000 | 0,00000 |  |
| 1.3.1. |  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области |  | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | 2022 |  | 11 018,17150 | 4 018,17150 | 7 000,00000 | 0,00000 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 018,17150 | 4 018,17150 | 7 000,00000 | 0,00000 |  |
| 1.4. |  | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Администрация Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 2024 |  | 13 483,47685 | 4 483,47685 | 6 258,60000 | 2 741,40000 |  |
|  |  |  |  |  | 01.01.2026 |  | 31.12.2026 |  | 2026 |  | 23 167,74259 | 12 167,74259 | 11 000,00000 | 0,00000 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 651,21944 | 16 651,21944 | 17 258,60000 | 2 741,40000 |  |
| 1.4.1. |  | Реализация программ формирования современной городской среды | Администрация Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 2024 |  | 13 483,47685 | 4 483,47685 | 6 258,60000 | 2 741,40000 |  |
|  |  |  |  |  | 01.01.2026 |  | 31.12.2026 |  | 2026 |  | 23 167,74259 | 12 167,74259 | 11 000,00000 | 0,00000 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 651,21944 | 16 651,21944 | 17 258,60000 | 2 741,40000 |  |
| 1.5. |  | Отраслевой проект «Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства» | Администрация Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 2024 |  | 7 741,98000 | 1 041,98447 | 6 699,99553 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | 2025 |  | 16 470,58000 | 9 970,58000 | 6 500,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | 01.01.2026 |  | 31.12.2026 |  | 2026 |  | 6 172,83995 | 1 172,83995 | 5 000,00000 | 0,00000 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 385,39995 | 12 185,40442 | 18 199,99553 | 0,00000 |  |
| 1.5.1. |  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 2024 |  | 7 741,98000 | 1 041,98447 | 6 699,99553 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | 2025 |  | 16 470,58000 | 9 970,58000 | 6 500,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | 01.01.2026 |  | 31.12.2026 |  | 2026 |  | 6 172,83995 | 1 172,83995 | 5 000,00000 | 0,00000 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 385,39995 | 12 185,40442 | 18 199,99553 | 0,00000 |  |  | 9 512,65787 | 6 500,00000 | 0,00000 |

Приложение №3

к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы  «Формирование комфортной городской среды

на территории Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измер. | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый период (2018 год) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |

Приложение №4

к муниципальной программе

Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды  на территории Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»

| Цель муниципальной программы | Задача муниципальной программы | Ожидаемый результат муниципальной программы | Основное мероприятие (проект) | Показатель муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повышение уровня благоустройства территорий Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | - Улучшение благоприятных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей поселения; - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области; - Повышение уровня благоустройства мест общего пользования (парков, скверов, бульваров и т. п.). - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | К концу 2028 года: - увеличение благоустроенных дворовых территорий, - увеличение благоустроенных общественных территорий. | - Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»; - Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»; - Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»; - Отраслевой проект «Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства» | - Количество благоустроенных дворовых территорий; - Количество благоустроенных общественных территорий |

Приложение №5

к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы Региональный проект

«Формирование комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Определение показателя | Временные характеристики | Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения | Базовые показа-тели | Метод сбора и индекс формы отчетности | Объект наблюдения | Охват совокупности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество реализованных проектов | шт. | Характеризует эффективность реализации мероприятий | Ежегодно на 01 января года, следующего за отчетным | Количественный показатель | 1 | Прочее (мониторинг) | Территория Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | Административ-ная информация |