КРАСНОБОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2022   № 778

Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» на 2022-2026 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 №691/пр «Об утверждении методических рекомендации по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной  городской среды», постановлением администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 02.06.2022г. №313 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» и Уставом Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» на 2022-2026 годы согласно Приложению.

2.Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» на 2022-2026 годы, ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом изменения бюджета поселения.

3.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации             	                                                      		              Н.И. Аксенов

# Приложение

# к постановлению администрации

# Красноборского городского

# поселения Тосненского района

# Ленинградской области

# от   15.12.2022 № 778

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование комфортной городской среды на территории

Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» на 2022-2026 годы

2022

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» на 2022-2026 годы

| 1. Полное наименование муниципальной программы |  |  | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» (далее – Муниципальная программа) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Основания для разработки Программы |  |  | - ст.179 Бюджетного кодекса РФ; - постановление правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» - ст. 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - на основании Устава Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; - приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы» - постановление администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 02.06.2022г. №313 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» |  |  |  |  |  |
| 3. Ответственный исполнитель Программы |  |  | Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |  |  |  |  |  |
| 4. Участники Программы |  |  | - Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района ЛО - Подрядные организации. - Предприятия, организации и учреждения (по согласованию). - Жители Красноборского городского поселения Тосненского района ЛО - Управляющие компании. - Собственники помещений многоквартирных домов (по согласованию). |  |  |  |  |  |
| 5. Цели Программы |  |  | Системное повышение качества и комфорта городской среды на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области путем реализации в 2022-2026 годах комплекса мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий; Повышение уровня благоустройства территорий Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. |  |  |  |  |  |
| 6. Задачи Программы |  | - Улучшение благоприятных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей поселения; - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; - Повышение уровня благоустройства мест общего пользования (парков, скверов, бульваров и т.п.); - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. |  |  |  |  |  |  |
| 7. Мероприятия муниципальной программы | 1. Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды". Мероприятие: Реализация программ формирования современной городской среды: благоустройство общественных территорий. 2. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Формирование комфортной городской среды": Мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Этапы и сроки реализации Программы | Срок реализации программы: 2022-2026 годы реализуется поэтапно. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Объемы бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам | Объем финансирования (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Год | Всего |  | Областной Бюджет | В том числе Общественные территории | В том числе Дворовые территории | Бюджет Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |  |
|  |  |  |  |  | Общественные территории | Дворовые территории | Общественные территории | Дворовые территории |
|  | 2022 | 22 714 228,94 |  | 17 760 372,38 | 10 760 372,38 | 7 000 000,00 | 935 684,56 | 4 018 172,00 |
|  | 2023 | 26403957,02 |  | 18934329,02 | 10 000 000,00 | 8 934 329,02 | 6 476 923,00 | 992 705,00 |
|  | 2024 | 7 777 778,00 |  | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 777 778,00 |
|  | 2025 | 1 111 111,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 111 111,00 | 0,00 |
|  | 2026 | 7 777 778,00 |  | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 777 778,00 |
| 10. Ожидаемые результаты реализации программы | при реализации программы достижения: - доли благоустроенных дворовых территорий - 60%; - доли благоустроенных мест общего пользования (парков, скверов, бульваров и т.п.) - 20% |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа, и оценка сложившейся ситуации

Красноборское городское поселение Тосненского района Ленинградской области всесторонне и динамично развивается, применяя современные технологии и инновации в области благоустройства территорий.

На протяжении последних лет на территории Красноборского городского поселения за счет средств местного бюджета отремонтирована пешеходная дорожка вдоль дороги ведущая к многоквартирным домам, осуществляется модернизация уличного освещения с заменой старых светильников на новые светодиодные.

Проезд и проход по большей части дворовых территорий затруднен в связи с плохим состоянием покрытия проездов вдоль многоквартирных домов подъездов к ним и тротуаров. Нехватка мест для стоянки автомобилей приводит к осуществлению автовладельцами стоянок на газонных частях, тротуарах в местах проезда спецтранспорта. Ремонт проездов вдоль многоквартирных домов, организация пешеходного движения и увеличение парковочных мест является первоочередной задачей благоустройства для Красноборского городского поселения.

На территории поселения наблюдается недостаток благоустроенных мест общего пользования для прогулок и отдыха.

Все работы по благоустройству на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области выполняются с условием их доступности для маломобильных групп населения.

Раздел 2.  Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы

Муниципальная программа «Формирование комфортной  городской среды на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2022-2026 годы» (далее – Муниципальная программа) разработана с целью создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и обустройство мест общего пользования Красноборского городского поселения.

Формирование комфортной  городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения Красноборского городского поселения.

Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (строительство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Благоустройство территории - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, включающих в себя деятельность по созданию, реконструкции, ремонту, реставрации, оборудованию, переоборудованию, модернизации объектов благоустройства, содержанию их в чистоте и порядке.

Основными принципами при реализации Муниципальной программы являются:

-     полнота и достоверность информации;

-  учет мнения жителей и организаций при реализации проектов по благоустройству общественных и (или) дворовых территорий, а также при определении конкретных общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке;

-  проведение рейтингового голосования для определения общественных территорий, подлежащих включению в первоочередном порядке в муниципальную программу на ближайший год реализации программы либо, если в следующем году реализации программы не предполагается проведение благоустройства общественных территорий, то на последующий за ним год;

- прозрачность и обоснованность решений органов местного самоуправления о включения объектов благоустройства в Муниципальную программу;

-   приоритет комплексности работ при проведении благоустройства;

-   эффективность расходования средств путем обеспечения высокой степени готовности к реализации Муниципальной программы.

Полнота и достоверность информации достигается путем её

а) опубликования (обнародование) в порядке, предусмотренном Уставом Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

б) проведения общественных голосований, обсуждений, сходов, совещаний, анкетировании граждан и иных способах информирования и сбора данных.

За счет полноты опубликования информации будет достигнута прозрачность и обоснованность решений органов местного самоуправления.

Разработка качественных дизайн-проектов, внимание к мелочам и деталям, привлечение специалистов из разных областей обеспечит комплексность проведения работ.

Подготовка дизайн-проекта - принципиальных архитектурно-дизайнерских и функционально-планировочных решений, определяющих облик, характер и виды использования территории. Такие решения рекомендуется обсуждать с жителями и обеспечить возможность последним свободно выразить свое волеизъявление. Это последняя стадия процесса, когда изменения в проект можно внести без значительных временных, организационных и финансовых затрат. При этом продуктивность данных обсуждений во многом зависит от степени вовлеченности жителей на предыдущих этапах: чем она выше, тем позитивнее будет отклик на дизайн-проект.

Приоритетами реализации муниципальной программы будет:

- исполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и максимально возможная реализация дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, соответствие их нормативным (предельным) стоимостям (единичным расценкам) работ по благоустройству дворовых территорий.

1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территории включает в себя.

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн;

2.  Дополнительный перечень видов  работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя.

- озеленение территории;

- установку ограждений;

- установку малых архитектурных форм и городской мебели;

- оборудование автомобильных парковок;

- оборудование поверхностей дренажной системы внутри дворовых проездов;

- обустройство площадок для отдыха;

- установку детских площадок;

- установку спортивных площадок;

- оборудование площадок для выгула и дрессировки собак;

- оборудование велодорожками;

- оборудование тротуарами;

- оборудование для инвалидов и маломобильных групп населения;

- участия заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ предусмотрено в форме привлечения заинтересованных лиц к проведению демонтажных и общестроительных работ, не требующих специализированных навыков и квалификации, а также мероприятий по уборке территории после завершения работ не предусмотрено.

- также участие заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ предусмотрено в форме привлечения заинтересованных лиц к проведению демонтажных и общестроительных работ, не требующих специализированных навыков и квалификации, а также мероприятий по уборке территории после завершения работ. Реализация мероприятий дополнительного перечня работ осуществляется при условии реализации всех мероприятий, предусмотренных в минимальном перечне работ. В случае принятия решения собственниками многоквартирных домов, расположенных в границах дворовой территории, об отсутствия необходимости реализации одного или нескольких мероприятий предусмотренных в минимальном перечне работ, в соответствии с техническим состоянием элементов, возможна реализация мероприятий, предусмотренных в дополнительном перечне работ, без необходимости реализации всех мероприятий предусмотренных в минимальном перечне работ.

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Оценка результатов реализации Муниципальной программы осуществляется на основе использования целевых индикаторов и количественных показателей.

Показателями решения задач Муниципальной программы по мероприятиям являются:

1)    Доля благоустроенных дворовых территорий увеличится на 60%

2) Доля благоустроенных мест общего пользования (парков, скверов, бульваров и т.п.) увеличение на – 20%;

Срок реализации мероприятий Программы 2022-2026 годы.

Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы и перечень основных мероприятий для их достижения представлены в приложении 1 и приложении 2.

Раздел 4. Основные мероприятия в составе муниципальной программы

Для решения задач Программа включает следующие основные мероприятия:

- Проведение рейтингового голосования для определения общественных территорий, подлежащих включению в первоочередном порядке в муниципальную программу на ближайший год реализации программы либо, если в следующем году реализации программы не предполагается проведение благоустройства общественных территорий, то на последующий за ним год. При этом особое внимание рекомендуется обратить на привлечение к участию в обсуждении архитекторов, студентов архитектурных высших образовательных учреждений, практикующих архитекторов и экспертов в области архитектуры и градостроительства.

В целях обеспечения эффективной реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» необходимо выбрать формат вовлечения граждан, их объединений и иных лиц в решении вопросов формирования комфортной городской среды в зависимости от целей, вида  и этапа реализации проекта развития комфортной городской среды.

Вовлечение заинтересованных граждан необходимо организовывать в форме структурированного, управляемого процесса, ориентированного на достижение заранее поставленных целей развития территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

При организации процесса вовлечения уполномоченным органом необходимо распределить функции и зоны ответственности участников вовлечения на всех этапах реализации проекта развития территории.

Разработку уполномоченными органами проекта развития территории рекомендуется сопровождать планированием процесса вовлечения на всех стадиях реализации такого проекта с целью определения степени и формата участия на каждом этапе реализации проекта, а также планирования ресурсов, необходимых для организации вовлечения.

На этапе планирования процесса вовлечения рекомендуется определить:

- цель вовлечения;

- задачи вовлечения;

- этапы вовлечения (на каждом этапе вовлечения рекомендуется рассматривать одну задачу);

- предмет (проблемы) для обсуждения (в целом, для каждого этапа, для каждой целевой группы) ;

- форматы вовлечения для каждого этапа, возможность применения дистанционных форматов вовлечения;

- ожидаемый результат по каждому этапy (задаче);

- общий результат.

В целях систематизации процесса вовлечения уполномоченному органу рекомендуется составить поэтапный график планирования и принятия решений (далее  график), который на усмотрение уполномоченного органа может содержать открытую часть, представляемую всем участникам вовлечения, и закрытую часть, доступную организаторам процесса вовлечения.

Раздел 5. Особенности формирования муниципальной программы

- Проведение общественного обсуждения проекта региональной программы. Порядок общественного обсуждения, сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций к программе, порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки указанных предложений, порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих включению в первоочередном порядке в региональную (муниципальную программу) рекомендуется утверждать одним распорядительным документом (но в виде отдельных порядков).

Раздел 5. Ресурсное (финансовое) обеспечение Программы.

Основным источником финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Ленинградской области и бюджета Красноборского городского поселения.

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности

В результате реализации мероприятий программы будет получен экологический эффект. Экологический эффект реализации мероприятий программы заключается в приведении городских территорий в требуемое санитарное состояние.

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий программы заключается:

- в создании благоприятной среды обитания, комфортных условий для отдыха.

Раздел 7. Мероприятия программы

Программа «Формирование комфортной городской среды на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» на 2022-2026 годы

Мероприятие 1.

- Формирование комфортной городской среды на благоустройство дворовой территории многоквартирных домов:

- Ленинградская область, Тосненский район, п.г. Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 18, 16, 14;

- Ленинградская область, Тосненский район, п.г. Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 10, 10 к.1;

- Ленинградская область, Тосненский район, п.г. Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 27 к.1.

- Ленинградская область, Тосненский район, п.г. Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 2, 4, 4 к.1.

Мероприятие 2.

- Благоустройство парковой территории по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Красный Бор, напротив дома 2/4 по проспекту

Советский (2 этап);

- Благоустройство парковой территории по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Красный Бор, напротив дома 2/4 по проспекту

Советский (3 этап);

- Территория общего пользования напротив здания администрации Красноборского городского поселения, расположенная по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Красный Бор, напротив дома № 41 по ул. Культуры.

Исполнителем мероприятий программы является администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

Приложение № 1

К Муниципальной  программе

Целевые индикаторы

| № п/п | Наименование | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год |
| Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий |  |  |
| 1 | Ремонт внутридворовых проездов | 3 шт. |
| 2 | Обеспечение освещения дворовых территорий | 5 шт. |
| 3 | Установка скамеек | 16 шт. |
| 4 | Установка урн | 3 |
| 5 | Установка кресел | 6 |
| 6 | Установка качелей | 2 |
| Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий |  |  |
| 5 | Озеленение территорий | 1837 кв.м |
| 6 | оборудование автомобильных парковок | 3 шт. |
| 7 | установка детских площадок |  |
| 8 | установка спортивных площадок |  |
| 9 | оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов |  |
| 10 | обустройство площадок для отдыха | 1 шт. |
| 11 | установка ограждений |  |
| 12 | оборудование площадок для выгула и дрессировки собак |  |
| Благоустройство общественных пространств |  |  |
| 9 | Территория: |  |
| 9.1. | Пешеходные зоны, кол-во | 1 |
| 9.2. | Площади, кол-во | 1 |
| 9.3. | Скверы, кол-во | 1 |

Приложение № 2

к Муниципальной программе

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории  Красноборского городского поселения  которые планируется благоустроить в 2022-2026 годах.

| № п/п | Адрес МКД | Наименование управляющей организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ленинградская область, Тосненский район, п.г. Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 18, 16, 14, 12; | ОАО «Тепловые сети» |
| 2 | Ленинградская область, Тосненский район, п.г. Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 27 к.1; | ОАО «Тепловые сети» |
| 3 | Ленинградская область, Тосненский район, п.г. Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 10, 10 к.1; | ОАО «Тепловые сети» |
| 4. | Ленинградская область, Тосненский район, п.г. Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 2, 4, 4 к.1. | ОАО «Тепловые сети» |

Адресный перечень наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Красноборского городского поселения, которые планируется благоустроить в 2022-2026 годах.

| № п/п | Адрес объекта |
| --- | --- |
| 1 | Парковая территория по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Красный Бор, напротив дома 2/4 по проспекту Советский. |
| 2 | Территория общего пользования напротив здания администрации Красноборского городского поселения, расположенная по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Красный Бор, напротив дома № 41 по ул. Культуры. |

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории  Красноборского городского поселения

| № п/п | Адрес МКД | Наименование управляющей организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ленинградская область, Тосненский район, п.г. Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 18, 16, 14, 12; | ОАО «Тепловые сети» |
| 2 | Ленинградская область, Тосненский район, п.г. Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 10, 10 к.1; | ОАО «Тепловые сети» |
| 3 | Ленинградская область, Тосненский район, п.г. Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 27 к.1; | ОАО «Тепловые сети» |
| 4 | Ленинградская область, Тосненский район, п.г. Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 2, 4, 4 к.1; | ОАО «Тепловые сети» |
| 5 | Ленинградская область, Тосненский район, п.г. Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 23, 23 к.1, 21А, 21, 19 к.2; | ОАО «Тепловые сети» |
| 6 | Ленинградская область, Тосненский район, п.г. Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 17 к.1, 17 к.2, 17 к.3, 17 к.4, 15; | ОАО «Тепловые сети» |
| 7 | Ленинградская область, Тосненский район, п.г. Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 7, 9 к.1, 9 к.2, 9 к.3, 9 к.4. 11; | ОАО «Тепловые сети» |
| 8 | Ленинградская область, Тосненский район, п.г. Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 1, 3; | ОАО «Тепловые сети» |
| 9 | Ленинградская область, Тосненский район, п.г. Красный Бор, ул. Культуры, д. 1/36 , 3, 5; | ОАО «Тепловые сети» |
| 10 | Ленинградская область, Тосненский район, п.г. Красный Бор, ул. Культуры, д. 4, 6, ул. Вокзальная, д. 28, 30, 32. | ОАО «Тепловые сети» |

Приложение № 3

к Муниципальной  программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 1 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 5 |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 |

Приложение № 4

к муниципальной

программе

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный за реализацию | Последствия не реализации основного мероприятия |  | Основные Показатели муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | Не исполнение требований Правил благоустройства на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |  | Количество дворовых территорий соответствующих требованиям Правил благоустройства на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| 2 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий | администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |  | Не исполнение требований Правил благоустройства на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | Не исполнение требований Правил благоустройства на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |

Приложение № 5

к Муниципальной  программе

План реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации |  | Всего (тыс. руб.) | В том числе по источникам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации | Конец реализации |  | Областной бюджет Лен. области (руб.) | Местный бюджет (руб.) |
| Основное мероприятие 1.Благоустройство дворовых территорий | администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 2022 | 2026 | 36 500 762,02 | 29 934 329,02 | 6 566 433,00 |
| Основное мероприятие 2.Благоустройство общественных территорий |  | 2022 | 2026 | 38 329 521,94 | 30 760 372,38 | 7 569 149,56 |

Приложение № 6

к Муниципальной  программе

ЗАЯВКА

на участие в обсуждении с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, включенных в программу формирования комфортной  городской среды на территории Красноборского городского поселения Тосненского района

Ленинградской области

Дата _________________

Куда: в администрацию Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

Адрес: 187015, Ленинградская область, Тосненский район, п.г. Красный Бор, ул. Культуры, д.62А или по адресу электронной почты: adm-krasnyjbor@yandex.ru;

Наименование участника обсуждения, в том числе:

1. Для организаций:

- наименование участника обсуждения

- местонахождение участника обсуждения

(юридический и почтовый адрес)

- ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица)

- номер контактного телефона (факса)

2. Для граждан:

- фамилия, имя, отчество участника обсуждения

- номер контактного телефона

- почтовый адрес местожительства

Изучив Порядок проведения обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Красноборского городского поселения

(наименование участника обсуждения), (Ф.И.О. гражданина)

в лице

(наименование должности и Ф.И.О., подписавшего заявку)

изъявляет желание участвовать в обсуждении дизайн-проекта.

Предлагаем внести изменения

(вид работ, адрес территории МКД, адрес общественной территории)

К настоящей заявке прилагаются документы на __ л.

Должность	(подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии), подписавшего заявку)
                                                                                                       Приложение № 7

к Муниципальной  программе

Перечень работ по благоустройству общественных территорий Красноборского городского поселения

на 2022-2026 годы.

Перечень работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования:

Перечень работ по благоустройству общественных территорий включает:

- устройство автомобильных проездов;

- устройство пешеходных зон;

- устройство заниженных съездов с тротуара;

- устройство тактильных покрытий;

- обеспечение вертикальной коммуникации (подъемники, эскалаторы, заезды)

- организация освещения основного;

- организация освещения декоративного;

- установка скамеек;

- установка урн;

- озеленение территорий;

- установка ограждений;

- установка малых архитектурных форм и городской мебели;

- оборудование поверхностной дренажной системы;

- оборудование площадок для отдыха;

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- демонтажные работы;

- покрасочные работы;

- доставка оборудования и материалов;

- оборудование парковочных мест для автомобилей, в том числе мест для маломобильных групп населения;

- устройство фонтанов.