| Сводный отчет о выполнении муниципальных программ на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 9 месяцев 2018 года. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы | Объем финансирования на 2018 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс.руб) | Профинансировано (тыс.руб.) |
| 1. | Программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" | 324,0 | 240,0 | 240,0 |
| 2. | Программа "Безопасность на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" | 794.0 | 694,09 | 694,04 |
| 3. | Программа "Развитие автомобильных дорог Красноборсого городского поселения Тосненского района Ленинградской области" | 3525,1 | 268,62 | 268,62 |
| 4. | Программа "Газификация территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" | 1300,0 | 800,4 | 800,4 |
| 5. | Программа "Благоустройство территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" | 9050,5 | 5833,3 | 5833,3 |
| 6. | Программа «Развитие части территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | 1191,6 | 0 | 0 |
| 7. | Программа «Формирование комфортной городской среды на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | 4400 | 0 | 0 |
| 8 | Программа «Обеспечение качественным жильем граждан Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018 - 2020 годы» | 943,0 | 853,4 | 853,4 |
| 9 | Программа «Предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018-2020 годы» | 17,0 | 0 | 0 |
| 10 | Программа «Водоснабжение и водоотведение на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 4200 | 0 | 0 |
| 11 | Программа «Развитие культуры Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | 22670,2 | 3704,4 | 3704,4 |
| 12 | Программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Красноборском городском поселении Тосненского района Ленинградской области» | 20,0 | 0 | 0 |
|  | итого | 48435 | 12394 | 12394 |